| Document ID | ACADEMY-RPT-PHASE1-1.0.0 |
| --- | --- |
| Version | 1.0.0 |
| Status | Draft |
| Project | TAC |
| Stage | Implementation / Phase 1 Closure |
| Date | 2026-04-20 |

Trinity Academy 관리 솔루션 — 1차 개발완료보고서

Phase 1 Development Completion Report

OMNIBUS OMNIA — 모든 이에게 모든 것이 되다 (고린도전서 9:22)

1. 개요 (Executive Summary)

Trinity Academy(트리니티 아카데미) 관리 솔루션의 1차 개발(Phase 1)은, SPEC v1.3.0 · 요구사항 분석서 v1.3.0에 기반하여 프런트엔드(Next.js 14 포털/관리 콘솔) 와 백엔드(NestJS 11 Clean Architecture) 의 핵심 골격을 모두 구축한 단계로 마감한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 코드 | TAC (Trinity Academy) |
| 기준 스펙 버전 | v1.3.0 (2026-04-19 확정) |
| 보고 시점 | 2026-04-20 |
| 개발 구분 | 1차 (Phase 1 — 골격 구축 + 핵심 모듈 구현) |
| 구현 범위 | 분석·설계 산출물(v1.3.0) 전 8개 In-scope 모듈의 기본 CRUD · 핵심 유스케이스 · 외부연동 어댑터 |
| 코드 규모 | Frontend 111개 .ts/.tsx, Backend 285개 .ts (총 396개) |
| 페이지 | 44개 라우트(포털 14, 관리 콘솔 30) |
| 유스케이스 | 80개 (12개 도메인 모듈) |
| 도메인 엔티티 | 20개 (도메인 레이어) / 37개 (TypeORM 인프라 엔티티) |
| 컨트롤러 / API 모듈 | 18개 / 13개 |

1차 개발은 "설계 확정 → 프레임워크 골격 + 기본 CRUD + Trinity Pay 핵심 플로우 + 외부연동 어댑터" 까지를 스코프로 하며, 실제 운영 데이터 마이그레이션·E2E 품질 보증·AMA 본격 연동·세금계산서 HSM 연동은 2차 개발(Phase 2) 로 이월된다.

2. 개발 대상 및 범위 (Scope)

2.1 기준 스펙 요약

v1.3.0 기준 In-scope 모듈 8개:

| # | 모듈 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trinity Academy Main Portal | 학부모 대면 공개 포털 (SSG/ISR) |
| 2 | 프로그램 관리 | Program / Program Setting / Class 3계층 |
| 3 | 상담 관리 | Portal Intake → Consultation 승격, Visit Record |
| 4 | 학생·학부모 등록 | Student + TPI, Parent 1:N / M:N 가디언 |
| 5 | 교사 등록 | AMA Client 1:1 참조(로컬 중복 저장 금지) |
| 6 | 문제은행 MAP | Passage / Item / TestSet / Assignment / Grading |
| 7 | 수업시간표 | Class + class_sessions 파생 뷰 |
| 8 | Trinity Pay | Toss 직결 결제·환불·원장·영수증·세금계산서 (AMA 미경유) |

2.2 1차 개발 포함/제외 구분

| 분류 | 내용 |
| --- | --- |
| ✅ 포함 | 모노레포 구조 수립, DB 스키마 DDL 적용, NestJS Clean Architecture 골격, 도메인 엔티티·리포지토리 인터페이스, 기본 CRUD 유스케이스, 컨트롤러·모듈·가드·필터, Next.js 14 (portal)·(admin) 라우트 그룹, 44개 페이지 화면, Toss Payments 클라이언트 + Webhook 델타 리컨실러, NTS eTax 어댑터 + 월간 배치 서비스, 인증(NextAuth + JWT Guard), Throttler/Helmet 기본 보안 |
| ⏭ 이월 (Phase 2) | 실데이터 마이그레이션(TPI.xlsx/수업 확인표.xlsx), AMA Client/AmoebaTalk 실연동, S3 Compatible 스토리지 연동, RabbitMQ 큐 + Worker 구현, 공동인증서 HSM/KMS 연동, E2E 통합 테스트, 성능/부하 테스트, 운영 배포 파이프라인 |

3. 기술 스택 및 아키텍처 구현 결과 (Tech Stack Realized)

3.1 확정 스택

| 구분 | 기술 | 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Monorepo | npm workspaces + concurrently | — | npm run dev 로 FE/BE 동시 기동 |
| Frontend Framework | Next.js (App Router) | 14.2.35 | React 18 |
| UI | TailwindCSS 3 + shadcn/ui + Radix (@base-ui/react) + Lucide | — | Heraldic Brand System 적용 |
| 상태/데이터 | Zustand 5 · TanStack Query 5 · React Hook Form 7 · Zod 4 | — | — |
| 결제 SDK | @tosspayments/tosspayments-sdk | 2.6.0 | Widget SDK v2 |
| 인증 | next-auth | 4.24.14 | Parent/Admin 분리 로그인 |
| i18n | react-i18next | 17.x | ko 기본 |
| Backend Framework | NestJS | 11.0.1 | 모듈 단위 Clean Architecture |
| DB / ORM | MySQL 8 + TypeORM | 0.3.28 | synchronize: false — SQL 마이그레이션 기준 |
| Auth | @nestjs/jwt + passport-jwt | — | JWT Bearer |
| 보안 | helmet, @nestjs/throttler (60 req/min) | — | bcrypt, ioredis |
| 문서 | @nestjs/swagger | 11.3.0 | /api/docs 자동 노출 |
| 스케줄러 | @nestjs/schedule | 6.1.3 | NTS 배치(익월 5일) 주관 |
| 테스트 | Jest + Playwright | — | 단위/E2E 러너 구비 (케이스는 Phase 2) |

3.2 Clean Architecture 레이어 구현 현황

Domain (핵심)            Application (유스케이스)     Infrastructure (어댑터)         Presentation (HTTP)
─────────────────        ──────────────────────       ──────────────────────         ─────────────────
entities: 20             use-cases: 80                TypeORM entities: 37           controllers: 18
repositories: 20 (IF)    dto: 12 도메인 묶음          repositories: 21 (구현)        modules: 13
services: 도메인 규칙                                 external/toss: ✅ client+recon  auth / guards / filters
                                                      external/nts: ✅ adapter+batch  interceptors / pipes
                                                      external/ama: ⏭ (Phase 2)
                                                      external/rabbitmq: ⏭ (Phase 2)
                                                      external/storage: ⏭ (Phase 2)

의존성 방향 준수: Presentation → Application → Domain ← Infrastructure 역방향 의존 없음 (eslint-plugin-boundaries로 강제).

DI 경계: 도메인 리포지토리 인터페이스를 Application이 소비, 인프라 구현체를 Nest 모듈에서 useClass로 바인딩.

API Prefix: /api 글로벌, Swagger 문서 /api/docs (개발환경).

4. 산출물 상세 (Deliverables)

4.1 문서 산출물

| 문서 | 경로 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| AI 개발 지침 | CLAUDE.md | v1.3.0 Final |
| 프로젝트 명세서 | SPEC.md | v1.3.0 Final |
| 요구사항 분석서 | docs/analysis/academy-management-requirements.md | v1.3.0 Final |
| 포털 사이트 요구사항 | docs/analysis/portal-trinity-site-requirements.md | Final |
| ERD | docs/design/academy-management-erd.md | v1.3.0 Final |
| 기능 정의서 | docs/design/academy-management-func-definition.md | v1.3.0 Final |
| 기능 상세서 | docs/design/academy-management-func-spec.md | Final |
| 프로세스 정의서 | docs/design/academy-management-process.md | v1.3.0 Final |
| 시퀀스 다이어그램 | docs/design/academy-management-sequence.md | v1.3.0 Final |
| 화면 시안 | docs/design/screens/*.html | Final |
| 디자인 컨셉 | docs/design/trinity-academy-concept.html | v0.2 |
| DB 스키마 DDL | sql/academy-management-schema.sql | v1.3.0 Final |
| 개발 계획서 | docs/implementation/academy-management-dev-plan.md | Final |
| WBS (Academy) | docs/implementation/tasks/ACADEMY-WORKPLAN-1.3.0.md | Final |
| WBS (Portal) | docs/implementation/tasks/PORTAL-TASK-TRINITY-SITE-1.0.0.md | Final |

4.2 Frontend 구현 산출물 (Next.js 14)

포털 (`src/app/(portal)`) — 총 14 라우트

| 구분 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Home | / | 히어로·프로그램 하이라이트·공지 SSG |
| About | /about | 브랜드·연혁 |
| Programs | /programs, /programs/[id] | 프로그램 카탈로그·상세 |
| MAP Test | /map-test | MAP 시험 안내 |
| Contact | /contact | 상담 접수 인테이크 (reCAPTCHA 연동 지점) |
| News | /news, /news/[slug] | 학원 소식 |
| My Page | /my, /my/payments, /my/scores, /my/timetable | 학부모 마이페이지 |
| Auth | /login/parent | 학부모 로그인 |

관리 콘솔 (`src/app/(admin)`) — 총 30 라우트

| 모듈 | 주요 라우트 |
| --- | --- |
| Dashboard | /dashboard (KPI) |
| Programs | /programs, /programs/[id] |
| Consultations | /consultations, /consultations/[id] |
| Students | /students, /students/[id] |
| Teachers | /teachers, /teachers/[id] |
| Classes | /classes, /classes/[id] |
| Timetable | /timetable |
| Enrollments | /enrollments |
| MAP | /map, /passages, /items, /testsets, /assignments, /grading |
| Trinity Pay | /payments, /payments/new, /payments/orders[/id], /payments/confirm, /payments/fail, /payments/refund/[orderId], /payments/receipts, /payments/tax-invoices[/new/[id]] |
| Settings | /settings, /settings/refund-policy, /settings/notifications |
| Auth | /login (admin) |

컴포넌트·인프라

components/ui/ — shadcn/ui 프리미티브(Button, Card, Dialog, Form 등)

components/layout/ — PortalLayout, AdminLayout (Sidebar + Header)

components/portal/, components/admin/ — 도메인 전용 블록

components/providers/ — ReactQuery Provider, SessionProvider, Theme

API 프록시: next.config.mjs rewrite → http://localhost:4000

인증: app/api/auth/[...nextauth]

4.3 Backend 구현 산출물 (NestJS 11)

4.3.1 Domain Layer (`backend/src/domain/`)

Entities (20): student, parent, teacher, class, program, consultation, visit-record, enrollment, payment-order, ledger-entry, receipt, tax-invoice, refund-policy, map-item, map-passage, map-test-set, map-assignment, map-score, post, base.

Repositories: 각 엔티티 대응 인터페이스(port) 정의, 인프라 레이어가 TypeORM으로 구현.

Services: 환불 계산·정책 스냅샷·수업 회차 집계 등 순수 도메인 규칙.

4.3.2 Application Layer — Use Cases (80개)

| 모듈 | 유스케이스 수 | 대표 케이스 |
| --- | --- | --- |
| student | 4 | create / get / get-detail / update |
| parent | 4 | create / get / get-detail / update |
| teacher | 4 | AMA Client 참조 (create-teacher가 AMA Client ID 검증) |
| program | 4 | CRUD + 카탈로그 공개 토글 |
| consultation | 6 | intake→승격, visit-record 기록, status 전이 |
| class | 5+ | 수업 생성, class_sessions 파생, 스케줄 충돌 검증 |
| timetable | 1 | 교사/학생/교실 관점 조회 |
| enrollment | 3 | create / get / update-status |
| map | 16 | Passage·Item·TestSet·Assignment·Grading CRUD + portal score history |
| payment | 10 | create-order, confirm-payment(Toss Confirm + idempotency), process-webhook(델타 리컨), calculate-refund(수업일 기준), execute-refund(Toss Cancel + 원장 기록), manage-refund-policy(버전 관리), create-tax-invoice / submit-tax-invoice / get-tax-invoices, get-receipts, get-payment-orders |
| post | 1 | 공지/뉴스 |
| dashboard | 1 | KPI 집계 |

4.3.3 Infrastructure Layer

| 서브레이어 | 구현 항목 |
| --- | --- |
| database/entities | TypeORM 엔티티 37개 (도메인 + 조인 테이블 포함: attendance, classroom, class-session, consultation-intake-form, counseling-record, external-test-score, map-* 계열, pay-* 계열, student-guardian, notification-template, audit-log, academy, user) |
| database/repositories | 리포지토리 구현 21개 (도메인 포트 충족) |
| external/toss/toss-payments.client.ts | Confirm / Cancel / 조회 REST 클라이언트, Basic Auth + idempotency |
| external/toss/delta-reconciler.service.ts | Toss Webhook v2 HMAC 검증 + 금액/상태 drift 보정 |
| external/nts/nts-etax.adapter.ts | XMLDSig 서명·전자세금계산서 발급 요청·승인/거절 파싱 |
| external/nts/tax-invoice-batch.service.ts | 익월 5일 경고 배치(FN-106 / PRC-076) |
| webhook/webhook-idempotency.service.ts | Webhook 멱등성 키 저장소 |
| config/ | Env 스키마 / Swagger / TypeORM DataSource |
| external/ama, rabbitmq, storage | 디렉터리 스캐폴드(Phase 2에서 구현) |

4.3.4 Presentation Layer

Controllers (18): teacher, parent, student, consultation, program, class, timetable, enrollment, map, payment, notification-template, portal-parent, portal-program, portal-news, portal-map, webhook, dashboard, health

Modules (13): 기능 단위 Nest 모듈 — Auth 포함 의존성 그래프 완성

Cross-cutting: filters/(글로벌 예외 + 표준 에러 포맷), guards/(JwtAuthGuard, RolesGuard, TenantGuard — academy_id 자동 주입), interceptors/(ResponseMeta, Logging), pipes/(ValidationPipe — class-validator)

4.4 데이터베이스

sql/academy-management-schema.sql v1.3.0 기준 DDL 적용 가능 (npm run db:schema)

37 TypeORM 엔티티 매핑 완료, synchronize: false 원칙 유지

Trinity Pay 영역 6 테이블(pay_order, pay_ledger, pay_receipt, pay_refund_policy, pay_refund_policy_tier, pay_tax_invoice) + 학원법 시행령 제18조 seed 포함

멀티테넌시: 모든 테이블 academy_id 컬럼 표준화 (NFR-004)

5. 요구사항 대비 구현 매트릭스 (FR/NFR Coverage)

5.1 기능 요구사항 (FR) — 샘플

| FR | 제목 | 1차 구현 상태 | 구현 지점 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001~010 | 학원/학생/학부모/교사 마스터 | ✅ | student/parent/teacher UC + controllers |
| FR-011~018 | 상담 접수·방문·전환 | ✅ | consultation UC + portal-parent.controller |
| FR-019~024 | 프로그램·Class·세션 | ✅ | program/class/timetable UC |
| FR-025~030 | 등록·출결 | ✅ | enrollment UC, attendance.entity |
| FR-031~036 | MAP 문제은행 | ✅ | map UC 16개 |
| FR-040 | Toss Payments 결제 | ✅ | create-order + confirm-payment + process-webhook |
| FR-041 | 환불 (수업일 기준) | ✅ | calculate-refund + execute-refund |
| FR-047 | 환불 정책 관리 | ✅ | manage-refund-policy + /settings/refund-policy |
| FR-048 | 세금계산서 자체 발행 | 🟡 부분 | Adapter·배치·테이블 OK / 공동인증서 HSM 연결은 Phase 2 |

5.2 비기능 요구사항 (NFR)

| NFR | 요건 | 1차 구현 상태 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | 응답 시간 SLA | 🟡 구조만 확보 (성능 테스트 Phase 2) |
| NFR-004 | 멀티테넌시(academy_id) | ✅ TenantGuard + 컬럼 강제 |
| NFR-005 | 개인정보 암호화 저장 | 🟡 컬럼 VARBINARY 예약 / KMS 키 관리 Phase 2 |
| NFR-011 | PCI-DSS SAQ-A | ✅ PAN/CVC 미저장, pg_payment_key 토큰만 보관 |
| NFR-012 | Webhook 서명 검증 | ✅ Toss HMAC 검증 서비스 구현 |
| NFR-013 | 학원법·전자세금계산서법 | 🟡 기본 정책·익월 배치 OK / 공동인증서 만료 알림은 HSM 연동 후 |

5.3 시나리오 커버리지 (Sequence v1.3)

| 시나리오 | 제목 | 1차 구현 |
| --- | --- | --- |
| Scenario 01~09 | 상담·학생·교사·수업·MAP 플로우 | ✅ |
| Scenario 10 | Toss Confirm + Webhook v2 이중 reconciliation | ✅ |
| Scenario 12 | 수업일 기준 환불 (tier 산출·Toss 취소·원장 기록) | ✅ |
| Scenario 13 | NTS eTax 발급 + 승인/거절 분기 | 🟡 Adapter 완성 / HSM + 실 통신은 Phase 2 |

6. 외부 연동 현황 (Integration Status)

| 외부 시스템 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Toss Payments | ✅ 구현 | Widget SDK(FE) + Confirm REST + Webhook v2 HMAC + 델타 리컨. 샌드박스 키 필요 |
| NTS eTax | 🟡 어댑터 | XML 서명 포맷·배치 OK. 공동인증서 HSM/KMS 연결 Phase 2 (Q-021 미결) |
| AMA Client Sync | ⏭ 미구현 | 스캐폴드 디렉터리만 존재. 교사 마스터 1:1 참조 계약 Phase 2 |
| AmoebaTalk 알림 | ⏭ 미구현 | 템플릿 테이블(notification_template)은 구축. 발송 채널 Phase 2 |
| RabbitMQ | ⏭ 미구현 | 이벤트 기반 분리 대비 스캐폴드만 |
| S3 호환 스토리지 | ⏭ 미구현 | MAP Passage PDF / 영수증 PDF 보관용. Phase 2 |
| reCAPTCHA v3 | ⏭ 미구현 | Portal Contact 폼 키 Wiring Phase 2 |

7. 보안·컴플라이언스 구현 (Security Posture)

| 항목 | 1차 상태 |
| --- | --- |
| JWT 인증 + Passport 전략 | ✅ |
| Throttler (60 req/min/IP) | ✅ |
| Helmet 기본 헤더 | ✅ |
| bcrypt 해시 | ✅ |
| TypeORM parameterized queries (SQLi 방어) | ✅ |
| React 기본 이스케이프, dangerouslySetInnerHTML 금지 규칙 | ✅ (lint 기준) |
| 카드 PAN/CVC 미저장 — pg_payment_key 토큰만 | ✅ |
| Webhook HMAC 검증 (Toss TossPayments-Signature) | ✅ |
| 개인정보 AES-GCM 암호화 (VARBINARY) | 🟡 컬럼만 |
| 공동인증서 HSM/KMS | ⏭ Phase 2 (Q-021) |
| reCAPTCHA v3 | ⏭ Phase 2 |

8. 결함·리스크·미결 사안 (Issues & Open Questions)

8.1 식별된 기술 리스크

| # | 리스크 | 영향 | 완화 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 공동인증서 보관 방식 미결(Q-021) | FR-048 / NFR-013 최종 완료 블로커 | Phase 2 킥오프 첫 스프린트에서 결정 |
| R-02 | 실데이터 마이그레이션 스크립트 부재 | TPI.xlsx / 수업 확인표.xlsx 전환 | ETL 어댑터 Phase 2 별도 트랙 |
| R-03 | AMA Client 스키마 최종 고정 안됨 | 교사 1:1 매핑 계약 | AMA 팀과 스펙 싱크 필요 |
| R-04 | 자동 E2E 테스트 미작성 | 회귀 위험 | Playwright 러너는 확보, 케이스 Phase 2 |
| R-05 | 운영 배포 파이프라인(GitHub Actions/도커) 미구성 | 스테이징 검증 지연 | Phase 2 Sprint 1 |

8.2 미결 질문

| Q | 주제 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Q-016 | 관리 콘솔 도메인 분리(admin.trinityacademy.kr) | TBD |
| Q-017 | News — 헤드리스 CMS vs 자체 DB | TBD |
| Q-019 | Toss Brandpay 자동결제 도입 | TBD |
| Q-020 | 위약금(cancellation fee) 부과 방식 | TBD |
| Q-021 | 공동인증서 보관 방식 (HSM/KMS) | TBD |

9. 검증 결과 (Verification Summary)

| 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| npm run build:fe (Next.js 프로덕션 빌드) | 로컬 성공 기준 — 운영 환경 벤치 Phase 2 |
| npm run build:be (Nest build) | 로컬 성공 기준 |
| TypeScript strict: true 준수 | ✅ (FE/BE 공통) |
| eslint-plugin-boundaries로 레이어 역방향 import 금지 | ✅ |
| Swagger 자동 문서화 | ✅ /api/docs 노출 |
| 단위 테스트 케이스 | 🟡 러너 구축, 커버리지 작성은 Phase 2 |
| E2E (Playwright) | 🟡 러너 구축, 시나리오 작성은 Phase 2 |

10. Phase 2 인계 항목 (Handover to Phase 2)

Q-019/020/021 의사결정 완료 — Brandpay·위약금·공동인증서 보관 방식 확정.

AMA 실연동 — Client 1:1 참조 계약, AmoebaTalk 발송 채널 구축, HMAC 서명.

공동인증서 HSM/KMS 연결 + 만료 30일 전 알림 — NFR-013 완결.

실데이터 마이그레이션 — TPI 학생 정보(4 시트), 수업 확인표(15 시트), imweb 콘텐츠.

RabbitMQ + Worker — 알림·영수증·세금계산서 비동기 처리 파이프라인.

S3 호환 스토리지 — MAP Passage PDF / Receipt / Tax Invoice XML·PDF.

개인정보 AES-GCM 키 관리 — KMS 키 + 인코딩 유틸.

reCAPTCHA v3 — Portal Contact/Intake.

CI/CD 파이프라인 — GitHub Actions + 도커 + 스테이징/운영 환경 분리.

단위·E2E 테스트 커버리지 확장 — 결제/환불/세무 시나리오 우선.

성능·부하 테스트 — NFR-001 응답 SLA 검증.

브랜드 시스템 최종화 — Heraldic 문장 v1.0 승격.

11. 결론 (Conclusion)

1차 개발은 SPEC v1.3.0 확정 → Clean Architecture 기반 프런트/백엔드 골격 + In-scope 8개 모듈의 기본 유스케이스 + Trinity Pay 핵심 플로우(결제·환불·세금계산서 어댑터) 구축까지를 목표대로 완료했다.

완결도 높은 영역: 포털·관리 콘솔 라우트 구조, 도메인/유스케이스/컨트롤러 레이어, Toss Payments 결제·환불 플로우, 환불 정책 버전 관리, 수업일 기준 환불 계산.

Phase 2 필수 영역: AMA/AmoebaTalk 실연동, 공동인증서 HSM, 실데이터 마이그레이션, 비동기 파이프라인(RabbitMQ + Storage), 테스트·배포 자동화.

본 보고서 승인 후 Phase 2 킥오프(스프린트 0 플래닝)로 이행한다.

부록 A. 코드 규모 (as of 2026-04-20)

| 계측 | 수치 |
| --- | --- |
| Frontend .ts/.tsx 파일 | 111 |
| Frontend 페이지 (App Router page.tsx) | 44 |
| Frontend 컴포넌트 파일 | 33 |
| Backend .ts 파일 | 285 |
| Backend 도메인 엔티티 | 20 |
| Backend 유스케이스 | 80 |
| Backend TypeORM 엔티티 | 37 |
| Backend 리포지토리 구현 | 21 |
| Backend 컨트롤러 | 18 |
| Backend Feature 모듈 | 13 |

부록 B. 실행 명령 (Quick Start)

# 의존성 설치
npm run install:all

# DB 스키마 적용 (MySQL 컨테이너 필요)
npm run db:schema
npm run db:seed

# 개발 서버 동시 기동 (FE:3000, BE:4000)
npm run dev

# 프로덕션 빌드
npm run build

부록 C. 참조 문서

| 문서 | 경로 |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | CLAUDE.md |
| SPEC.md | SPEC.md |
| Requirements v1.3 | analysis/academy-management-requirements.md |
| ERD v1.3 | design/academy-management-erd.md |
| Functional Definition v1.3 | design/academy-management-func-definition.md |
| Process v1.3 | design/academy-management-process.md |
| Sequence v1.3 | design/academy-management-sequence.md |
| Dev Plan | implementation/academy-management-dev-plan.md |
| DB Schema | sql/academy-management-schema.sql |

— End of Document —